在线客服-业务需求沟通会

会议议题：在线客服-业务需求沟通会

会议时间：2026-06-02

会议地点：深圳大会议室

参会人：路宁、孙浩东、吕道远、肖喜龙、蔡雨桐、张木锐

记录人：贺远航

本次会议主要围绕在线客服系统的功能规划展开，重点确认了一期需要实现的核心功能，包括前端客服入口、客服对话体验、机器人客服、人工客服工作台、知识库配置等，并对二期及后续功能进行了初步排期。会议明确了各模块的优先级，并就部分功能细节进行了讨论和确认。

1. 客服前端入口规划

- 客服入口位置确认：一期需在商品详情页、订单详情页、个人中心、购物车页、退换货页以及全站悬浮窗位置设置客服咨询入口。

- 退换货页入口补充：确认退换货页面必须增加联系客服入口，此前需求遗漏需补充，并纳入一期。

- 全站悬浮窗配置：全站悬浮窗属于一期功能，可配置在首页或其他位置，与其他页面入口不冲突。

- 物流详情页入口讨论：参考淘宝物流详情页可区分商家客服与物流客服，建议记录，后续根据订单与物流设计决定是否添加。

2. 客服对话体验与机器人客服

- 已读未读状态：显示客服是否已读消息的功能放在二期实现。

- 网络断开恢复历史会话：客户网络断开后需能恢复历史聊天记录，该功能需在一期实现。

- 机器人客服一期功能：包括自动回复（可设置关键词触发）、常见问题快捷回复、知识库问答。一期仅实现基于预设知识库的问答，不涉及全智能AI客服。

- 智能自助客服与机器人客服区分：两者功能类似，可合并为一期关键词回复功能。

- 自助办理（卡片交互）：如修改地址、退换货申请等卡片跳转功能，涉及业务流程，放在二期实现。

- 常见问题搜索：与机器人客服功能重复，合并处理。

3. 排队、留言与评价功能

- 排队等待提示：若人工客服繁忙需排队，显示排队人数。初期业务量较小，暂不需要，二期再考虑。

- 留言功能：非24小时人工客服时段（如晚上8:30后），客户可留言，客服第二天可查看处理。一期需包含此功能。

- 服务评价：客户可对客服进行评价，该功能一期需要。

4. 前端商城客户交互功能

- 发送图片与视频：客户可发送图片（一期必须），视频建议一期也做，需支持多媒体信息交互。

- 订单卡片交互：客户可在对话中选择订单或商品，以卡片形式发送给客服，便于快速定位问题。建议一期实现，提升体验。

- 优惠卡券咨询：客户可咨询优惠卡券使用方法，因目前系统仅积分卡，暂不考虑，可预留。

- 会话管理（单框多订单）：一个客户的所有咨询记录（包括不同订单、不同时间）合并在一个对话框中，便于历史记录查询。参考京东、平安E钱包等做法。

- 售后退换货、取消订单、物流查询交互：客户在对话界面可直接选择订单并发起售后申请、取消订单或查询物流，需在一期实现。

5. 客服后台工作台功能

- 工作台：客服可看到分配给自己的客户列表，包含历史聊天记录，一期实现。

- 智能路由与分流：按照客服空闲状态自动分配客户，一期实现。可区分售前、售后标签，但分配规则仍为随机分配。

- 会话协作（转接）：客服可将当前对话转接给其他客服，需对方同意，一期实现。

- 主动推送消息：定时给48小时内互动过的客户推送活动或优惠券，二期再做。

- 消息撤回：客服或客户可撤回已发出的消息，一期需要。

- 敏感词过滤：双方对话中若包含敏感词，自动屏蔽无法发送，一期需实现。

- 会话超时设置：客户超过2分钟未回复可自动结束会话，并给客户发送提醒，一期实现。

- 历史服务记录：可查看历史对话记录，包括AI客服与客户的对话内容，人工客服转接后需能看到之前AI的交互记录，一期实现。

- 消息预显：客户正在输入但未发送的内容，客服可预看到，但放在二期。

- 三方对话/拉黑屏蔽：无需在二期实现。

6. 知识库与快捷回复

- 常见问答知识库：上传预设问答，客户提问时自动回复，一期实现。

- 快捷回复：预设常用话术（如售后流程、退换货天数等），客服可一键发送，一期实现。

- 话术库：售前、售中、售后不同场景的话术参考，一期实现。

- 关键词联想：客户输入时自动弹出关键词建议，二期实现。

- 自动回复配置页面：提供后台配置页面，支持自定义欢迎语、离线自动回复、关键词触发回复等，一期实现。

7. 工单系统与后续规划

- 工单系统：因目前OMS已有工单功能，在线客服系统暂不包含工单模块，待后续梳理后再讨论是否集成。

- AI智能化功能：如大模型智能客服、多轮对话引导等，全部放在三期及以后考虑。

- 无缝转人工：客户可通过输入“转人工”关键字或点击按钮转接人工客服，且人工客服能看到之前AI的对话记录，该功能属于一期，不应放在三期。

8. 数据监控与评价管理

- 评价管理：后台可查看客户对客服的评价，支持按客服筛选，一期实现。

- 数据监控面板：包括在线客服数量、响应时间、对话总数、评分等数据，一期实现。

- 统计报表与对话质检：可与数据监控合并，二期细化具体报表指标。